SERHAT KALKINMA AJANSI

2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| Sözleşme Numarası | TRA2/18/TD/0047 |
| Yararlanıcı Kurum | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ |
| Proje Adı | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Eğitimi |
| İşin Tanımı ve İçeriği | İşin Tanımı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda işleyen bir sistem kurmak; Üniversite’nin bilgi varlıklarını içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü risklere ve tehditlere karşı korumak; tüm çalışanlarda Bilgi Güvenliği bilinci ve farkındalığının oluşmasını sağlamak; Akreditasyonlu bir ISO 27001:2013 Sertifikası ile de bu sistemin tescillenmesini sağlamak amacıyla Eğitim, Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmeti alınması. BİLGİ GÜVENLİĞİ FARK ANALİZİ EĞİTİMİ Bu eğitim ile İdarenin bilişim altyapısının ve BGYS kapsamındaki ilgili birimlerinin mevcut durumu analiz edilecek ve BGYS uyumluluğu farkı tespit edilecektir. Bu kapsamda, Yüklenicinin yapması beklenen işler aşağıda belirtilmiştir. - Eğitim boyunca idarenin bilişim altyapısının ve iş süreçlerinin tespiti yapılacaktır. - Eğitim boyunca tespit edilen altyapının ve süreçlerin BGYS ile uyumluluğu analiz edilecektir. - Eğitim boyunca analiz esnasında en az ISO27001:2013 BGYS standardı ve ISO27002 Bilgi Teknolojisi- Güvenlik Teknikleri- Bilgi Güvenliği Kontrolleri İçin Uygulama Prensipleri kılavuzu referans alınacaktır. - Eğitim boyunca bunlara ek olarak ihtiyaç duyulması halinde, İdarenin de onayı alınarak İdareye özel ek kontrol maddeleri eklenebilecektir. - Eğitim boyunca her bir kontrol maddesi için en az aşağıdakileri içerecek şekilde analiz yapılacaktır. - Kontrol maddesi numarası - Standart maddesinin tanımı - Standart maddesinin açıklaması - İdarede uygulanan mevcut durum - Standart ile mevcut durum arasındaki fark - Eğitim boyunca yapılan analiz sonucunda Mevcut Durum Analiz Raporu oluşturulacaktır. Oluşturulacak rapor, yönetici özeti, analiz edilen sistemler, fark analizi, tespit edilen saldırı ve tehditler, sistem işleyişi ile ilgili gözlemlenen sorunlar, çözüm ve iyileştirme önerileri ve sonuç bölümlerinden oluşacaktır. - Eğitim boyunca oluşturulacak rapor 20 (yirmi) iş günü içerisinde bir toplantı ile İdareye sunulacaktır. - Eğitim boyunca oluşturulan raporun sonucuna göre BGYS proje planı oluşturulacaktır. - Eğitim boyunca proje planı İdare tarafından değerlendirilecek ve en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Yükleniciye geri bildirim verilecektir. - Yüklenici, proje planını İdarenin istediği şekilde en geç 10 (on) iş günü içerisinde düzenleyecek ve tekrar İdarenin onayına sunacaktır. Proje planının onaylanmasından sonra çalışmalara başlanacaktır. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULUMU İŞLEMLERİ EĞİTİMİ Eğitim boyunca bilgi güvenliği fark analizi başlığı altında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili çalışmalar yapılarak, ISO27001:2013 BGYS Standardına uygun bir BGYS’nin kurulması sağlanacaktır. Bu kapsamda, Yüklenicinin yapması beklenen işler aşağıda belirtilmiştir. - Fark analizi sonuçlarına göre İdare yapısına uygun ve en az ISO27003 Bilgi teknolojisi- Güvenlik Teknikleri- BGYS Uygulama Kılavuzunda belirtilen hususları karşılayacak şekilde bir BGYS organizasyonu oluşturulacaktır. - Fark analizi sonuçlarını, Eğitim planını, organizasyon yapısını ve üst yönetici bilgi güvenliği farkındalık konularını içeren, üst yönetimin proje desteğinin alınmasını sağlamak amacıyla üst yönetim sunumu yapılacaktır. - BGYS Eğitimi başlaması için gerekli olan, en az aşağıda belirtilen temel dokümanlar hazırlanacaktır. - Doküman Yönetimi Prosedürü - Kapsam analizi dokümanı - Kapsam analizi dokümanı oluşturulurken en az aşağıdaki başlıklarda analiz yapılacaktır. -İdarenin stratejisi, amaçları ve hedefleri -İdarenin iç hususları ve BGYS hedeflerine etkisi -İdarenin dış hususları ve BGYS hedeflerine etkisi -İdarenin yasal yükümlülükleri ve BGYS hedeflerine etkisi -İdarenin kritik varlıkları ve süreçleri -İlgili tarafların İdareden bilgi güvenliği beklentileri * Bilgi güvenliği politikası * Varlık yönetimi prosedürü * Risk yönetimi prosedürü * Roller ve sorumluluklar dokümanı - Oluşturulan temel dokümanlar İdarenin onayına sunulacaktır ve eğitimi tamamlanacaktır. - Bilgi Varlık envanteri tespiti yapılacaktır. - Varlık envanteri tespiti ilgili birimler ile yapılacak birebir görüşmeler ile gerçekleştirilecektir. - Oluşturulan varlık envanteri en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde, elektronik ortamda İdarenin onayına sunulacaktır.Varlık adı - Varlık açıklaması - Varlık sahibi - Varlığın konumu - Varlığın miktarı - Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerleri - Varlığa ilişkin tanımlayıcı diğer teknik özellikler (IP adresi, host name vb.) - Teknik risk analizi ile ilgili detaylar Teknik Açıklık Testleri başlığı altında detaylandırılacaktır. Kavramsal risk analizi yapılırken en az aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. - Kavramsal risk analizi İdarenin ilgili birimleri ile yapılacak birebir görüşmeler ile yapılacak sonra eğitime geçilecektir. - Fark analizi sonuçları dikkate alınacaktır. - Varlığın/sürecin gizliliğini, bütünlüğünü veya erişilebilirliğini tehdit eden unsurlar ve bu tehdide neden olacak zafiyetler tespit edilecektir ve buna göre kavramsal risk analizi yapılacaktır. - Kavramsal risk analizi eğitimi en az aşağıdaki tehdit ve zafiyet alanlarını içerecek şekilde yapılacaktır. -Dış kurum, kişiler ve paydaşlardan gelecek tehditler -Bilişim sistem operasyonları ve işletmesinden kaynaklanacak tehditler -Bilişim eleman ve kullanıcılarından gelecek tehditler -Organizasyon ve iş sorumluluklarından gelecek tehditler -Yazılım geliştirme ortamlarından gelebilecek tehditler -Bilişim ağ ve sunucu sistem yönetim işlevlerinden gelebilecek tehditler -Fiziksel ve mantıksal erişim tehditleri -Doğal koşul ve felaketlerden gelecek tehditler - Eğitim kapsamında riskin varlık veya süreç üzerindeki etkisi ve oluşma olasılığına göre risk puanı hesaplanacaktır. - Risk puanına göre alınması gereken risk işleme kararı belirlenecektir. - Tespit edilen riskler ve risk işleme kararları İdare proje ekibi ile birlikte değerlendirilecektir. - Risk analizi sonucunda tehdit ve zafiyetleri içeren bir risk listesi oluşturulacaktır. Oluşturulacak listede en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. - Etkilenen varlık/süreç - Varlığın/sürecin Sonuç Değeri - Tehdit tanımı - Zafiyet tanımı - Tehdidin Oluşma Olasılığı - Tehdidin etki Derecesi - İlk Risk değeri - Risk işleme faaliyetleri - Faaliyetler Sonrası Tehdidin Oluşma Olasılığı - Faaliyetler Sonrası Tehdidin etki Derecesi - Son Risk Değeri - Eğitim kapsamında risk işleme planından sonra Uygulanabilirlik Bildirgesi hazırlanacaktır. Bildirgede en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. - TS ISO/IEC 27001:2013 Kontrol konusu - TS ISO/IEC 27001:2013 Kontrol maddesi - Kontrol maddesinin uygulanıp uygulanmadığı - Referans dokümanı - Eğitim kapsamında uygulanabilirlik bildirgesinde belirtilen referans dokümanları Yüklenici tarafından oluşturulacaktır. Oluşturulacak dokümanlar; - İdarenin iş hedeflerine ve mevzuata uyumlu olacaktır. - Hedef kullanıcı ve sorumluları tarafından anlaşılır nitelikte olacaktır. - Eğitim kapsamında en az aşağıdaki alanlarda dokümanlar oluşturulacaktır. Dokümanlar İdare tarafından onaylanan Doküman Yönetimi Prosedürüne uygun şekilde oluşturulacaktır. BGYS Prosedürleri - İş Sürekliliği Prosedürü - Değişiklik Yönetim Prosedürü - Internet Erişim Prosedürü - Yedekleme Prosedürü - Görevler Ayrılığı Prosedürü - İç Tetkik Prosedürü - Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü - Yasal Gereksinimlere Uyum Prosedürü - Bilgi Güvenliği İhlal olayı yönetimi prosedürü - Teknik açıklık prosedürü - Teçhizat güvenliği prosedürü - Fiziksel güvenlik prosedürü - Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü - İnsan Kaynakları Güvenliği Prosedürü, personel planlama ve personel sorumlulukları dokümanı - Personel İlişik Kesme Esasları - Ağ güvenliği yönetimi prosedürü - Kullanıcı Eğitim Dokümanı BGYS Politikaları - Bilgi Güvenliği Politikası - Parola Politikası - Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikası - Uzaktan Erişim ve Çalışma Politikası - Mobil Cihaz/Dizüstü Bilgisayar Kullanımı Politikası - Varlıkların Kabul edilebilir Kullanımı Politikası - Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Politikası - Erişim Kontrol Politikası - Siber Saldırılara Karşı Korunma Alt Politikası - Basılı Çıktı Güvenlik Politikası - Gizlilik Anlaşması Dokümanı, - Dış bağlantı Güvenliği Esasları Talimatlar - Yedekleme Talimatı - Veri tabanı Kullanım ve Kurulum Talimatı - Güvenlik Duvarı Kullanım Talimatı - Sistem Odası Kullanım Talimatı - Antivirüs Yapılandırma Talimatı - Ağ Alt Yapısı Standartları - Kullanıcı kimliği ve e-posta tanımlama esasları - İşletim Sistemleri Güvenlik Kuralları - İnternet Erişim Kuralları - Kullanıcı Bilgilendirme Kuralları - Yedekten Geri Dönüş Esasları - Bilgisayar Elden Çıkarma Esasları - Veri Tabanı Yedekleme ve Bakım Esasları - Yazılım Kurulumu Esasları - Kullanıcı Bilgisayarları Kurulum ve Kullanım Esasları - Bunlara ek olarak İdare’nin ihtiyaç duyduğu talimatlar Yüklenici tarafından oluşturulacaktır. Form ve Listeler - Güvenlik Olay Bildirim Formu - Güvenlik Olay Raporlama Formu - Değişiklik Talep Formu - Teçhizatın elden çıkartılması formu - Yedekten dönüş formu - Teçhizat dışarı çıkarma formu - Proje yönetimi formu - Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet formu - Ayrıcalıklı kullanıcı yetki talep ve yetkilendirme formu - BT istek formu - İç tetkik planı - İç tetkik rapor formu - Eğitim katılımcı imza listesi - Toplantı tutanağı - Oluşturulacak dokümanlar İdare tarafından kontrol edilecek ve değişiklik talepleri Yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici her bir doküman için bildirim tarihinden sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde revize dokümanı İdare ile paylaşacaktır. - Dokümanların son hali İdare tarafından onaylanacaktır. - Dokümanların ilgili kullanıcılara duyurulması ve yaygınlaştırılması İdarenin sorumluluğundadır. - Risk işleme faaliyetleri tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından İdare personelinin de katılımıyla iç tetkik eğitimi ile birlikte gerçekleştirilecektir. İç tetkikler aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır. - İç tetkik planı prosedürde belirtildiği şekilde oluşturulacak ve İdare ile paylaşılacaktır. - İç tetkik, proje içerisinde yer almamış ve ISO27001:2013 Baş Denetçi sertifikasına sahip denetçi tarafından gerçekleştirilecektir. - İç tetkik raporu tetkikin tamamlanmasından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir. - İç tetkikte tespit edilen bulguların giderilmesi için İdareye yol göstericilik yapılacaktır. BGYS çalışmaları sırasında İdare hakkında edinilebilecek bilgilerin önemi ve gizliliği nedeniyle söz konusu işlemi gerçekleştirecek Yüklenici ile İdare arasında bir “Gizlilik Sözleşmesi” düzenlenecektir. Proje ekibi zorunluluk olmadıkça değiştirilmeyecektir. |
| Eğitimin/Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 90 Gün |
| Eğitimin Katılımcı Sayısı | 15 |
| Eğitim/Danışmanlık Yeri | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi |
| Eğitimci/Danışmanda Aranan Şartlar | - Yüklenici, yukarıda belirtilen Bilgi Güvenliği ve ISO27001 eğitimleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek üzere; İdare için oluşturduğu diğer eğitmen ve/veya tahsis ettiği diğer personel haricinde, sözleşme süresince bünyesinde; 1 (bir) Proje Yöneticisi, en az 1 (bir) Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Eğitimci ve en az 1 (bir) Bilgi Güvenliği Test Uzmanı olmak üzere; Bilgi Güvenliği ve ISO27001 Çalışmaları Ekibi oluşturacaktır. - Yüklenici, sözleşme süresince; 1 (bir) personelini Eğitmen ve Proje yönetici olarak atamak, Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Çalışmaları başta olmak üzere, Sistem Yönetimi ve Bilişim Ağları, Donanım ve Teknik Destek Hizmetleri faaliyetleri ile ilgili tüm süreçlerde İdarenin muhatap kabul edebileceği, sorumlu tek isim olarak bildirmekle yükümlüdür. Eğitim süresince görevlendireceği Proje Yöneticisini gerekli olmadıkça ve İdareye danışmadan değiştiremeyecektir. - Yüklenici, sözleşme süresince; İdare envanteri ve İdarenin belirleyeceği periyodlarda gerçekleştireceği analiz çalışması sonuçları doğrultusunda oluşturacağı, İdare tarafından onaylanan “Aylık Bilgi Güvenliği ve ISO27001 Çalışmaları Faaliyet ve Bakım Planı” çerçevesinde, test süresi boyunca en az 1 (bir) Bilgi Güvenliği Test Uzmanını İdareye tahsis edecektir. Yüklenici, söz konusu personel ile asgari düzeyde işbu teknik şartname kapsamında belirtilen ve/veya İdarenin belirttiği faaliyetleri gerçekleştirecek ve BGYS’nin Test Faaliyetlerini eğitim boyunca işletilmesinden sorumlu olacaktır. - Proje ekibi içerisinde; üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans programlarından mezun, ilgili alanda en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip 1 (bir)eğitmen bulunmalıdır. - Eğitim ekibi içerisinde üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans programlarından mezun, ilgili alanda en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip, BGYS’nin işletilmesinden sorumlu olacak ISO27001 Baş Tetkikçi (Lead Auditor) sertifikasına ve EC- Council tarafından verilen CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikalarından herhangi birine sahip en az 1 (bir) Bilgi Güvenliği Uzmanı personel bulunmalıdır. İstekli, ilgili kişinin özgeçmişi ve sahip olduğu sertifikalarını ihale tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İdareye sunmalıdır. - Eğitim ekibi içerisinde; üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans programlarından mezun, ilgili alanda en az 3 (üç) yıllık iş deneyimine sahip, güvenlik testlerinin yapılabilmesi için EC-Council tarafından verilen CEH (Certified Ethical Hacker), ISECOM tarafından verilen OPST (OSSTMM Professional Security Tester) sertifikası, GIAC tarafından verilen GPEN (GIAC Penetration Security Tester) sertifikası, MILE2 tarafından verilen CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) veya Offensive Security tarafından verilen OSCP (Offensive Security Certified Professional) sertifikalarından en az bir tanesine sahip, en az 1 (bir) Bilgi Güvenliği Test Uzmanı personel bulunmalıdır. |
| Genel Şartlar | - Eğitim/danışmanlık dolayısıyla düzenlenecek her türlü faaliyet esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) - Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. - Eğitim/çalıştay/danışmanlık ve her türlü faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |