**SERHAT KALKINMA AJANSI**

**2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** | |
|
| Sözleşme Numarası | TRA2/19/TD/0005 |
| Yararlanıcı Kurum | Kars İl Özel İdaresi |
| Proje Adı | Bayraktepe Canlanıyor |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Sarıkamış Kayak Merkezinde yapılması düşünülen Bayraktepe Kafe’nin Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri çizilerek yapım ihalesi dosyasının hazırlanması işi kapsamında yapılacak işler aşağıdaki gibidir;   * Mimari projelerin hazırlanması ve istekler doğrultusunda revize edilerek uygulama projelerinin çizilmesi. * İdare tarafından kabul edilen fonksiyon şemasına uygun olarak bütün hacimlerin planlanması ve mahallerde kullanılacak malzemelerin proje ve sistem detayları ile görünüşlerinin çizilmesi. * Mimariyle uyumlu olarak gereken statik proje ve detayların hazırlanması. * Sıhhi tesisat, pis su tesisatı, mekanik havalandırma, ısıtma-soğutma ve havalandırma projelerinin hazırlanması, detaylarının çizilmesi. * Bina elektrik, aydınlatma, iletişim, besleme diyagramları yangın alarm projelerinin hazırlanıp sistem detaylarının çizilmesi ve proje hesaplarının yapılması.   **Projelendirmede Uyulacak Yürürlükteki Yönetmelikler ve Esaslar şunlardır;**   * Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, * Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, * Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, * İmar Yönetmeliği, * Yapı ile İlgili Tüm Türk Standartları hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir. |
| Eğitimin/Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 90 gün |
| Eğitim/Danışmanlık Yeri | Kars / Sarıkamış |
| Eğitimci/Danışmanda Aranan Şartlar | * Proje ekibi; inşaat Mühendisi, elektrik- elektronik mühendisi, makine mühendisi ve mimar olmak üzere 4 teknik personelden oluşacaktır. * Teknik ekibin üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden lisans diplomasına sahip olması, * Tercihen Kars’ta benzeri çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.   Yukarıda belirlenen vasıflara sahip ilgili kişi/kişiler gerekli koşulları sağladığına dair şartları belgelemek zorundadırlar. |
| Genel Şartlar | * Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) * Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. * Eğitim ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |