# SERHAT KALKINMA AJANSI

**2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** | |
|
| Sözleşme Numarası | TRA2/19/TD/0054 |
| Yararlanıcı Kurum | Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü |
| Proje Adı | Kars Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi Projesi |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Kars Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi kirlilik yükleri ve eşdeğer nüfuslar (planlanan atıksu arıtma tesisi için 360.000 eşdeğer kişi) dikkate alındığında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerince çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesinde yer almaktadır.  Kars OSB AAT ile ilgili süreç kapsamında proje onayı alınabilmesi ve inşaat sürecine başlanabilmesi için öncelikli olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tamamlanması gerekmektedir.  Bu kapsamda yapılacak danışmanlık hizmeti ÇED Olumlu Kararının alınmasına yönelik işlemleri (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yer inceleme dilekçesi verilerek sürecin başlatılması, ÇED Başvuru Dosyası elektronik ortam üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilecek özel formatta istenen bilgi-belgelerin yararlanıcı kurumca teminin ardından ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması, ÇED Raporunun halkın görüş ve önerilerini almak üzere Valilik ve Bakanlık’ta 10 gün görüşe açılması ile ilgili işlemler, Bakanlıkça gerekli yazışmaların yapılması ve ÇED Kararı alınması vb. işlemleri) içermektedir. |
| Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 90 gün (ÇED sürecindeki danışmanlık süresi 3 aydır.) |
| Eğitimin Katılımcı Sayısı | ÇED bünyesinde katılımcılara herhangi bir eğitim verilmemektedir.  ÇED süreci danışman firmaca görevlendirilecek en az 4 mühendis, Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında sürdürülecektir. |
| Danışmanlık Yeri | Danışman Firma, Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, T.C. Kars Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarla gerçekleştirilecektir. |
| Danışmanlıkta Firma Tarafından Sağlanacak Materyaller | -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yer görme dilekçesi yazılarak proje yerinin görülmesi,  -Proje alanı ve projenin etki alanında yapılacak arazi çalışmaları (işletme üniteleri, toprak kalitesi, tarımsal özellikleri, orman arazisi vs.),  -Proje alanı ve proje etki alanında yapılacak flora-fauna ile ilgili arazi çalışması,  -Proje alanı ve proje etki alanının mevcut çevresel ve sosyo-ekonomik durumunun belirlenmesi ile ilgili arazi ve ofis çalışması,  -ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması,  -ÇED Başvuru Dosyasının Elektronik Sistem Üzerinden (E-ÇED) Bakanlığa Sunulması,  -Sistem Üzerinden Kurum Görüşlerinin Takibinin Yapılması,  -Talep Edilmesi Durumunda Yapılacak Olan Halkın Katılımı Toplantısına Katılım sağlanması,  -Özel Format Alınması,  -Özel Formata Uygun ÇED Raporu Hazırlanması,  -ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısına Katılım sağlanması,  -Nihai ÇED Raporunun Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması,  -ÇED Raporuna İlişkin Askı Sürecinin Takibinin Yapılması,  -Son Nihai ÇED Raporunun Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması,  -ÇED Olumlu Kararının Alınması. |
| Eğitimci/Danışmanda Aranan Şartlar | -Yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi fiziksel+anaerobik+2 kademeli biyolojik+ kimyasal arıtma olarak planlandığından ve ileri arıtma uygulamaları içerdiğinden dolayı ÇED sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve gerekli akademik desteklerin sağlanması için firmanın bünyesinde **atıksuların arıtılmasıyla ilgili bilimsel proje ya da uluslararası çalışması bulunan personelin istihdamı gereklidir.**  - **Firmaca ÇED için görevlendirilecek 4 adet personelin (en az 2 adeti Çevre Mühendisi olmak üzere) en az 5 yıl tecrübeye sahip olması gereklidir.**  **-Daha evvel Organize Sanayi Bölgesi veya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalara Çevre Danışmanlığı yapmış olmak.**  **-Firmanın bünyesinde rapor incelemek üzere Maden Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ya da Jeoloji Mühendisi bulundurmak.** |
| Genel Şartlar | * Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) * Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. * Eğitim ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |